Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums:; Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide. Darbības programmas 2007.-2013.gadam nosaukums:; Infrastruktūra un pakalpojumi. Prioritātes numurs un nosaukums:; 3.2.Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana. Pasākuma numurs un nosaukums:; 3.2.2.IKT infrastruktūra un pakalpojumi. Aktivitātes numurs un nosaukums:; 3.2.2.1.Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība. Apakšaktivitātes numurs un nosaukums:; 3.2.2.1.1.Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība. Projekta iesniedzējs:; Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Aizpilda atbildīgā iestāde /sadarbības iestāde:. Projekta identifikācijas Nr.:; 3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/007. Projekta iesniegšanas datums:. Projektu atlases veids:. ierobežota; X; atklāta.

# sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

  - Projekta iesniedzējs:

| 1.1.1. Nosaukums: | Valsts reģionālās attīstības aģentūra |
| --- | --- |
| 1.1.2. Reģistrācijas numurs: | 90001733697 |
| 1.1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: | 90001733697 |
| 1.1.4. Juridiskā adrese: | Elizabetes iela 19 |
|  | Rīga |
|  | Latvija |
|  | LV-1010 |

- 1.1.6. Projekta iesniedzēja tips (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

Kods; Nosaukums. X; I-15; Valsts pārvaldes iestāde.

- 1.1.7. Projekta iesniedzēja Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kods (lūdzam ierakstīt atbilstošo):

| 84.11 |  | Vispārējo valsts dienestu darbība |
| --- | --- | --- |
| kods |  | nosaukums |

  - Pamatinformācija par sadarbības partneri, ja paredzēts (ja projekta īstenošanā paredzēts piesaistīt vairākus partnerus, informāciju norāda par katru partneri)

1.2.1. Projekta partnera tips (lūdzam atzīmēt atbilstošo, kā arī, ja projektā iesaistīti viena veida sadarbības partneri, norādīt to skaitu pretī attiecīgajam nosaukumam, kodam):

Kods; Nosaukums. 1; I-10; Valsts aģentūra. 2; I-15; Valsts pārvaldes iestāde. 1; I-28; Pašvaldība.

| 1.2.2. Nosaukums: | Valsts Kanceleja |
| --- | --- |
| 1.2.3. Reģistrācijas numurs: | 90000055313 |
| 1.2.4. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: | LV90000055313 |
| 1.2.5. Juridiskā adrese: | Brīvības bulv. 36 |
|  | Rīga |
|  | Latvija |
|  | LV-1520 |

| 1.2.7. Nosaukums: | Veselības ministrija |
| --- | --- |
| 1.2.8. Reģistrācijas numurs: | 90001474921 |
| 1.2.9. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: | LV90001474921 |
| 1.2.10. Juridiskā adrese: | Brīvības iela 72 |
|  | Rīga |
|  | Latvija |
|  | LV-1011 |

| 1.2.12. Nosaukums: | Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” |
| --- | --- |
| 1.2.13. Reģistrācijas numurs: | 90001708717 |
| 1.2.14. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: | LV90001708717 |
| 1.2.15. Juridiskā adrese: | Tērbatas iela 53 – 2 |
|  | Rīga |
|  | Latvija |
|  | LV-1011 |

| 1.2.17. Nosaukums: | Rīgas pilsētas pašvaldība |
| --- | --- |
| 1.2.18. Reģistrācijas numurs: | 90000064250 |
| 1.2.19. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: | LV90000064250 |
| 1.2.20. Juridiskā adrese: | Brīvības 49/53 |
|  | Rīga |
|  | Latvija |
|  | LV-1010 |

# sadaļa - Projekta apraksts

2.1. Kopsavilkums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu) (1000 – 1500 zīmes):

Projekta mērķis ir izveidot vienotu vidi publiskās pārvaldes elektronisko dokumentu apritei, kas nodrošinās unificētu, sadarbspējīgu, drošu un automatizējamu elektronisko dokumentu apriti starp publiskās pārvaldes iestādēm, projekta ietvaros šai videi nodrošinot pirmo 5 iestāžu dokumentu vadības sistēmu pieslēgumu. Projekta ietvaros izstrādātā publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vide samazinās manuālo darbību nepieciešamību publiskās pārvaldes iestāžu dokumentu aprites (t.sk. arhivēšanas) nodrošināšanai, tādējādi vidējā un ilgtermiņā optimizējot šos procesus gan saziņas ātruma un drošuma, gan darbaspēka resursu efektīvas izmantošanas, gan arī izmaksu efektivitātes ziņā. Turklāt projekta ietvaros izveidojamie e-pakalpojumi nodrošinās iestāžu pieejamību sabiedrībai un to caurspīdīguma paaugstināšanu. Lai sasniegtu projekta mērķi, projekta īstenošanas laikā sadarbosies 5 valsts pārvaldes iestādes: Valsts kanceleja, Veselības ministrija, v/a Kultūras informācijas sistēmas, Rīgas Dome un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija. Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošas galvenās darbības: 1) Sistēmas koncepcijas un arhitektūras izstrāde. 2) Publiskajā pārvaldē izmantojamu e-dokumenta un dokumentu reģistra unificētu minimālo prasību (standarta) izstrāde, kas ietver: a) e-dokumenta administratīvā standarta (dokumenta struktūra, obligātie metadati, semantika, u.c.) definēšanu; b) e-dokumenta tehniskā standarta (elektroniskā dokumenta formāts, to raksturojošo īpašību minimālais kopums, u.c.) izveidi; c) e-dokumenta apmaiņas tehniskā standarta izstrādi. 3) Publiskās pārvaldes e-dokumentu aprites esošās normatīvās bāzes analīzi un priekšlikumu izstrādi e-dokumentu apmaiņas normatīvās bāzes pilnveidošanai, lai atbalstītu e-dokumenta standartu ieviešanu praksē, sekmētu e-dokumentu apmaiņu un nostiprinātu centralizēta publiskās pārvaldes e-dokumentu apmaiņas mezgla izmantošanu publiskās pārvaldes e-dokumentu apritei, kā arī priekšlikumu izstrāde e-dokumentu apmaiņas normatīvās bāzes sakārtošanai, lai nodrošinātu virzību uz elektronisku saziņu starp valsts iestādēm, uzņēmējiem un iedzīvotājiem. 4) Publiskās pārvaldes dokumentu vadības sistēmu e-dokumentu aprites vides izstrāde, kas nodrošinās unificētu un drošu informācijas (e-dokumentu) apmaiņu starp dažādām valsts iestāžu dokumentu vadības sistēmām, t.sk. veikt Ministru kabineta kārtības ruļļa dokumentu aprites un uzdevumu kontroles sistēmas (DAUKS) pielāgošanu sadarbībai ar publiskās pārvaldes e-dokumentu aprites vidi. Izstrādātā risinājuma ietvars kalpos par pamatu vienota publiskās pārvaldes e-dokumentu maršrutizācijas mezgla izveidošanai. 5) Izstrādātās integratora vides pilotprojekta realizācija, nodrošinot 5 publiskās pārvaldes iestāžu dokumentu vadības sistēmu pieslēgumu e-dokumentu aprites integrācijas videi un 2 e-pakalpojumu izstrādi . 6) Projektā iesaistīto sadarbības iestāžu darbinieku apmācības, kā arī publiskās pārvaldes un sabiedrības informēšana par projekta rezultātiem, ieguvumiem, to izmantošanas iespējām un pieejamajiem e-pakalpojumiem.

2.2. Projekta īstenošanas vieta:

Lūdzam norādīt:

| Projekta īstenošanas vietas adrese (ja iespējams norādīt): | Elizabetes iela 19, Rīga, Latvija, LV-1010 |  |
| --- | --- | --- |
| Pašvaldība: | Rīgas pilsēta |  |
| Plānošanas reģions (atzīmēt): | Kurzeme |  |
|  | Latgale |  |
|  | Zemgale |  |
|  | Vidzeme |  |
|  | Rīga | X |
|  | Rīgas reģions |  |
|  | Visa Latvija |  |

2.3. Projekta klasifikācija (lūdzam norādīt projekta saturam atbilstošo Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kodu):

| 2.-62.01 |  | Datorprogrammēšana |
| --- | --- | --- |
| kods |  | nosaukums |

2.4. Projekta ietvaros tiks risināta vismaz viena no nosauktajām problēmām (atzīmēt ar „x” atbilstošo):

| X | Nepietiekama informācijas sistēmu attīstība, sadarbspēja un integrācija |
| --- | --- |
|  | Nepietiekami elektronizēti publiskās pārvaldes pakalpojumi |
|  | Nepietiekami attīstīta elektronisko pakalpojumu sniegšanas tehniskā bāze |
|  | Pārāk augsts administratīvais slogs uz iedzīvotājiem un komersantiem |

2.5. Norādīt projekta nepieciešamības pamatojumu jeb sniegt konstatētās problēmas aprakstu (1000 – 2000 zīmes):

Lai nodrošinātu unificētu, sadarbspējīgu, drošu un automatizējamu elektronisko dokumentu apriti starp publiskās pārvaldes iestādēm ir nepieciešams risināt virkni tehniskas un administratīvas dabas problēmas. E-dokumentu administratīvās un aprites problēmas 1)Esošais valsts pārvaldes dokumentu apritē izmantojamais e-dokuments ar pievienoto drošu elektronisko parakstu neļauj pilnībā veikt šī e-dokumenta automātisku apstrādi (piem., e-dokumenta reģ. nr. nolasīšana, e-dokumenta veida nolasīšana, arhivēšana u.c.), jo nav noteikta vienota e-dokumenta struktūra, saturs un forma, kas nepieciešama e-dokumentu sagatavošanai, pie tam nav noteikti vienoti e-dokumenta apmaiņas standarti, lai valsts pārvaldes iestāžu dokumentu pārvaldības sistēmas savstarpēji apmainītos ar e-dokumentiem, kuri ir veidotie pēc vienotiem principiem tā, ka iestāžu dokumentu pārvaldības sistēmas tos savstarpēji pazīst un tos iespējams automātiski apstrādāt. 2)Pašreizējā situācijā valsts pārvaldes iestādes, kurām ir daļēji automatizētas vai automatizētas dokumentu pārvaldības sistēmas, saņemot elektroniskos dokumentus pa elektronisko pastu vai ierakstītus kādā elektronisko datu nesējā veic dokumentu manuālu apstrādi (manuāla pārbaude, reģistrēšana, dokumentu ievietošana sistēmā, u.c.). Tiek veikts dubults darbs. Sistēma nespēj veikt automātisku dokumentu apstrādi. nav noteiktas vienotas prasības e-dokumentu apmaiņai, e-dokumenta formai un saturam, struktūrai. Tas paildzina gan dokumentu aprites laiku, gan administratīvo slogu, līdz ar to dokumentu aprites izmaksas. Tehniskās problēmas 1)Pašreiz komunikācijā starp valsts pārvaldes iestādēm, iedzīvotājiem un uzņēmējiem notiek apmaiņa ar dokumentiem formātos (piemēram, *.doc), kuri nav atvērta tipa dokumentu formāti un pastāv risks, ka ilgtermiņā tos būs apgrūtinoši apstrādāt (nebūs nolasāmi), 2) dokumentu apmaiņa starp iestādēm elektroniski galvenokārt notiek ar e-pasta starpniecību, kas nav laba prakse, jo nav drošs dokumentu apmaiņas veids un nenodrošina ne e-pastam pievienoto dokumentu konfidencialitāti nepieciešamības gadījumā, ne saņēmēja pārliecību par to, ka saņemtais e-pasts nācis no patiesā adresāta un nav inficēts. 3)VAS „Latvijas pasts” piedāvātā programmatūra praksē nenodrošina elastīgu e-parakstīšanas iespējas risinājuma integrēšanu valsts pārvaldes iestāžu informācijas sistēmās, papildus datu pievienošanu jau parakstītam e-dokumentam, iestādes mēdz sūtīt e-dokumentu, kuram nav pievienots laika zīmogs vai e-dokumenta radīšanā izmantota „neaktuāla” VAS „Latvijas pasts” izstrādātā e-parakstītāja aplikācija. 4)Nav iespējams automātiski izveidot valsts pārvaldei piemērotu e-dokumentu, jo nav izstrādāta atbilstoša aplikācija dokumenta radīšanai. 5)Tehniski automātiska e-dokumentu aprite starp valsts iestāžu dokumentu pārvaldības sistēmām nav iespējama, jo līdz šim nav izveidots risinājums, kas to nodrošinātu. Pašreiz valsts iestādēs ir ieviestas dažādu izstrādātāju dokumentu pārvaldības sistēmas, kuras nenodrošina savstarpēju automātisku dokumentu maršrutizāciju. Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir piemērotākā institūcija šo problēmu risināšanā, jo tā ir atbildīga par E-pārvaldes, kas ietver arī dokumentu elektronisko apriti, attīstību.

2.6. Sniegt izvēlētās projekta problēmas risinājuma aprakstu (1000 – 2000 zīmes):

E-dokumentu administratīvo un aprites problēmu atrisinājums: Tiks izstrādātas vienotas publiskajā pārvaldē izmantojamu e-dokumenta un dokumentu reģistru administratīvās un tehniskās minimālās prasības, kuru integrēšana dokumentu radīšanas programmatūrā, dokumentu apmaiņas veikšanas programmatūrā nodrošinās tādu elektronisko dokumentu apriti, kurus dokumentu pārvaldības sistēmas spēs atpazīt un nodrošinās šo dokumentu automatizētu apstrādi (reģistrācija, metadatu nolasīšana, u.c.). Tas samazinās dokumentu apstrādes procesa administratīvo slogu un samazinās izmaksas dokumentu aprites organizēšanai, kā arī novērsīs dubultā darba veikšanu, kas saistīts ar manuālu e-dokumentu rekvizītu atkārotu ievadi iestāžu lietvedības sistēmās. Izstrādātā risinājuma ietvars kalpos par pamatu vienota e-dokumentu maršrutizācijas mezgla izveidošanai, kas nodrošinās vienotu e-dokumentu apmaiņas vidi un e-dokumentu apmaiņu starp dažādām valsts iestāžu dokumentu vadības sistēmām, kā arī elektronisko dokumentu piegādi iedzīvotājiem un komersantiem. Tehnisko problēmu atrisinājums: Tiks izstrādāta programmatūra, t.sk aplikācija, kas nodrošinās e-dokumenta izveidi atbilstošu izstrādātajiem e-dokumenta standartiem, radot tādu e-dokumenta formātu, kas nodrošinātu iespēju veikt e-dokumenta automātisku apstrādi dokumentu vadības sistēmās. Izstrādāto programmatūru būs iespējams elastīgi piemērot integrēšanai valsts pārvaldes iestāžu informācijas sistēmās, veikt pašas programmatūras aktualizāciju un pilnveidošanu e-dokumentu standartu attīstības vajadzībām. Tiks izstrādāta programmatūra un tiks nodrošināta Valsts informācijas sistēmas savietotāja tālāka attīstība, lai izveidotu centralizētu maršrutizācijas mezglu publiskās pārvaldes elektronisko dokumentu apritei, kas nodrošinās unificētu, drošu, autentificētu e-dokumentu apmaiņas vidi. Pilotprojekta ietvaros tiks nodrošināta sadarbība partneru dokumentu vadības sistēmu pielāgošana un tiks nodrošināta pirmo 5 iestāžu dokumentu vadības sistēmu pieslēgšana e-dokumentu integrācijas videi.. Projekta ietvaros tiks nodrošināta publiskajā pārvaldē izmantojamu e-dokumenta un dokumentu reģistra unificētu minimālo prasību (standarta) izstrāde, kas ietvers: a) e-dokumenta administratīvā standarta definēšanu; b) e-dokumenta tehniskā standarta izveidi; un c) e-dokumenta apmaiņas tehniskā standarta izstrādi. Tiks analizēta Publiskās pārvaldes e-dokumentu aprites esošā normatīvā bāze un izstrādāti priekšlikumi normatīvās bāzes pilnveidošanai, lai nodrošinātu e-dokumenta standartu ieviešanu praksē, sekmētu e-dokumentu apmaiņu (t.sk. dokumentu nodošanu arhīvam) un nostiprinātu centralizēta publiskās pārvaldes e-dokumentu apmaiņas mezgla izmantošanu publiskās pārvaldes e-dokumentu apritei. Tiks nodrošināts pakalpojums „iesniegums valsts pārvaldes iestādei portālā www.latvija.lv, kas padarīs valsts pārvaldi pieejamāk iedzīvotājam un veicinās iedzīvotāju integrēšanu informācijas sabiedrībā.

Izstrādāt valsts pārvaldes dokumentu vadības sistēmu integratora vidi, kas nodrošinātu standartizētu e-dokumentu apmaiņu starp dažādām valsts pārvaldes dokumentu vadības sistēmām un atbalstītu izstrādāto e-dokumenta standartu.

2.7. Norādīt projekta mērķi (līdz 500 zīmēm):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.pielikums |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FINANSĒŠANAS PLĀNS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gads | Kopējās izmaksas | Neattiecināmās izmaksas | Kopējās attiecināmās izmaksas | Kopējās attiecināmās izmaksas |  | Publiskās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Publiskās attiecināmās izmaksas | Privātās attiecināmās izmaksas | ERAF finansējums |  | Pārējais finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Attiecināmais valsts budžeta finansējums |  | Valsts budžeta dotācija pašvaldībām |  | Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums |  | Cits publiskais finansējums* |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |
|  | 1=2+3 | 2 | 3=4+5 | 4=5+7+9+11+13 | 5 | 6 | 7=6/3 | 8 | 9=8/3 | 10 | 11=10/3 | 12 | 13=12/3 | 14 | 15=14/3 |
| 2009 | 818858.00 | 68205.00 | 750653.00 | 750653.00 |  | 638055.05 | 85% | 112597.95 | 15% |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 1408511.00 | 221521.00 | 1186990.00 | 1186990.00 |  | 1008941.50 | 85% | 178048.50 | 15% |  |  |  |  |  |  |
| Kopā | 2227369.00 | 289726.00 | 1937643.00 | 1937643.00 |  | 1646996.55 | 85% | 290646.45 | 15% |  |  |  |  |  |  |
|  | * | Piemēram, Kultūrkapitāla fonda vai Eiropas Investīciju bankas finansējums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu