Jūgendstila centra izveidošanas un uzturēšanas modeļa izstrādes darba grupas sanāksmes

PROTOKOLS

13.09.2007				Rīgā				Nr. 2

Sanāksme atklāta plkst. 10:00

Sanāksmi vada: Jūgendstila centra izveidošanas un uzturēšanas modeļa izstrādes darba grupas vadītājs J. Birks

Sanāksmi protokolē: Rīgas Kultūras aģentūras Jūgendstila centra projektu vadītāja I.Jēkabsone

Sanāksmē piedalās:

H. Stalte – Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komitejas priekšsēdētāja

M. Stefane – Rīgas domes deputāte

M. Urme – RKTIC projektu vadītāja

K. Liepiņa – Rīgas domes priekšsēdētāja palīdze juridiskajos jautājumos

D. Strazdiņa – Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste

B. Rozenbrika – Rīgas kultūras aģentūras direktore

A. Tipāne – Rīgas kultūras aģentūras Jūgendstila centra projektu grupas vadītāja

Sanāksmē nepiedalījās:

D. Čivle – Kultūras departamenta direktore

K. Kavacs – Finanšu departamenta direktors

E. Kočāns – RD Īpašuma departamenta Pārvaldes priekšnieka vietnieks

A. Avotiņš – SIA Volmārs valdes priekšsēdētājs

A. Cinis – Būvvaldes vadītājs, direktora vietnieks pilsētas izbūves jautājumos

Sanāksmes darba kārtība

- Telpu piedāvājums jūgendstila muzejam:

- Alberta iela 12

- Brīvības iela 46

- Amatu iela 4

- Informācija par VNI īpašumā esošajām ēkām

- Debates par esošajiem piedāvājumiem

- Dažādi

Rīgas Jūgendstila centra un muzeja telpu jautājums

1. Noklausoties Rīgas kultūras aģentūras direktores B.Rozenbrikas informāciju par aktuālo situāciju Alberta ielas 12 namā un Jūgendstila centra projektu grupas vadītājas Agritas Tipānes prezentāciju par Alberta ielas 12 nama telpām

Nolemj:

1.1. Vienbalsīgi tika nolemts atbalstīt šo projektu, jo telpas atrodas Alberta ielā, kas ir konceptuāli vispiemērotākā vieta jūgendstila muzejam.

1.2. Ļoti būtiska ir muzeja atrašanās vieta, kas ir piesātināta ar jūgendstila arhitektūras mantojumu un ir iecienīts tūristu apskates objekts. Pozitīvi ir tas, ka Alberta ielas 12 namā jau atrodas Rozentāla un Blaumaņa muzejs, kas nodrošinātu lielāku apmeklētāju plūsmu.

1.3. Pagrabstāva un pagraba telpas ir vispiemērotākās jūgendstila muzeja vajadzībām: dzīvoklī ir saglabājies autentiskais jūgendstila interjers nepārbūvētā veidā. Veicot restaurāciju šeit ir iespējams atjaunot oriģinālu jūgendstila interjeru, kas bagātinātu Rīgas arhitektūras mantojumu. Pagrabstāvā ir plānots veidot modernu multimediju ekspozīciju, konferenču – kino zāli, kafejnīcu un suvenīru tirdzniecības vietu un palīgtelpas muzeja darbiniekiem, kā arī organizēt ieeju pirmā stāva dzīvoklī. Vērā ņemama ir īpašnieces attieksme kas pēc profesijas ir arhitekte un ir ieinteresēta šāda muzeja veidošanā, tādēļ šīs telpas joprojām ir pieejamas muzeja vajadzībām.

1.4. Sagatavot lēmuma projektu par to, ka pieņemts atbalstīt RKA ierosināto ideju ierīkot muzeju namā Alberta ielā 12 pirmā stāva dzīvokli un pagrabstāvā un virzīt šo projektu izskatīšanai Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komitejai.

1.5. Sagatavot salīdzinošu tāmes tabulu Alberta 4, Alberta 1 un Alberta 12.

1.6. Precizētu tāmi (aptuveni ņemot vērā inflāciju)

1.7. Gatavot īres līguma projektu saskaņojot to ar Rīgas domes Juridisko pārvaldi un Rīgas domes Īpašuma departamentu, lai šis īres līguma projekts kalpotu par pamatu turpmākām sarunām ar nama Alberta ielā 12 īpašnieci Svea Kablitz-Krause.

Noskaidrot:

  - Darbu un restaurācijas darbu termiņus.

2.2. Kad būtu gatavi uzsākt remontdarbus no brīža kad panākta vienošanās.

  - Precizēt naudas plūsmu projekta realizācijai 2008 gadā

  - Ieejas mezgla izmaksas

  - Kam pieder zeme mājas priekšā, kur paredzēts ierīkot dārza kafejnīcu.

  - Kas izstrādās ieejas dārza un mezgla projektu. Noskaidrot par papildus finanšu piesaistes programmām no Rīgas domes.

  - Kas ir projekta pasūtītājs. Kas organizē restaurāciju un remontdarbus.

  - Par līguma termiņa ilgumu ir jāpiesaista juristi un jānoskaidro uz cik ilgu laiku varam īrēt un kas notiek pēc 10 gadiem.

Ierosina:

- piesaistīt restauratorus un speciālistus, kas sekos projekta restaurācijai un remontu darba gaitai sadarbībā ar nama īpašnieci Svea Kablitz-Krause.

- nākamā sēdē aicināt piedalīties arī Alberta ielas 12 namīpašnieci Svea Kablitz-Krause.

- Nams Brīvības ielā 46 nav atbilstošs jūgendstila muzeja izveidei, jo ir pamats domāt, ka ēka ir nelikumīgi privatizēta un pašvaldība varētu atjaunot īpašuma tiesības uz šo ēku. Šādā situācijā jūgendstila muzeja veidošana varētu būtu ļoti ilgstoša. Šis variants tāpēc tika atzīts par nepiemērotu.

- Nams Amatu ielā 4 pašreiz atrodas Pilsētas attīstības departamenta apsaimniekošanā un tuvākos divus gadus Pilsētas attīstības departaments atradīsies šinīs telpās. Šis variants tāpēc tika atzīts par nepiemērotu.

- Informācija par VNI īpašumā esošajām ēkām. Reiterna nams tika atzīts par nepiemērotu muzeja vajadzībām.

3. A. Cinis rakstiski informē par to, ka nevarēs piedalīties sapulcē. Ciņa kungs informē par to, ka vispiemērotākais jūgendstila muzeja telpu variants ir Alberta iela 12 un argumentē vēstulē savu viedokli.

Sanāksme slēgta plkst. 11:02

Jūgendstila centra izveidošanas un uzturēšanas

modeļa izstrādes darba grupas vadītājs 					J. Birks

Rīgas Kultūras aģentūras

Jūgendstila centra projektu vadītāja 					I. Jēkabsone