Ministru kabineta rīkojums Nr.79

Rīgā 2008.gada 20.februārī (prot. Nr.9 20.§)

Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecību

1. Noteikt, ka Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecības projekts tiek īstenots divos posmos:

1.1. Latvijas Nacionālās bibliotēkas nulles cikla būvdarbi (turpmāk - 1.posms);

1.2. Latvijas Nacionālās bibliotēkas virszemes cikla būvdarbi (turpmāk - 2.posms).

2. 1.posmu finansēt no valsts budžetā projekta īstenošanai paredzētajiem līdzekļiem.

3. Ņemot vērā Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumu un to, ka Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecība ir saistīta ar būtisku valsts interešu aizsardzību (būvdarbu uzsākšanas aizkavēšana būtu saistīta ar papildu finansējuma nepieciešamību), noteikt, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta trešo daļu Publisko iepirkumu likums Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecības projekta īstenošanā netiek piemērots.

4. Ņemot vērā valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" organizētajā konkursā "Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas būvdarbi" (iepirkuma identifikācijas Nr.J3B-2007/33) piedāvāto zemāko būvdarbu izmaksu summu, Kultūras ministrijai (valsts aģentūrai "Jaunie "Trīs brāļi"") nodrošināt sarunu procesu ar piegādātāju apvienību "Nacionālā būvkompāniju apvienība", piegādātāju apvienību "SIA "PBLC", SIA "Moduls Rīga" un SIA "PB Fasādes"" un piegādātāju apvienību "A/S "Merko Ehitus" un SIA "Merks"". Noteikt, ka Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas būvdarbu izmaksas par abiem projekta īstenošanas posmiem nedrīkst pārsniegt 164,67 miljonus latu (ar pievienotās vērtības nodokli).

5. Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecības projektam noteikt šādu būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma aprēķināšanas kārtību:

5.1. par laikposmu no līguma noslēgšanas līdz Latvijas Nacionālās bibliotēkas nodošanai ekspluatācijā būvniecības izmaksu sadārdzinājumu finansēt reizi ceturksnī atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem par būvniecības izmaksu izmaiņām;

5.2. būvniecības izmaksu sadārdzinājumu finansēt no Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektam paredzētajiem līdzekļiem.

6. Kultūras ministrijai:

6.1. pēc šī rīkojuma 4.punktā noteiktā sarunu procesa noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2008.gada 1.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par atļauju noslēgt līgumu par Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecību;

6.2. ievērojot šī rīkojuma 1.punktu, sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus likumprojektam "Par valsts budžetu 2009.gadam", precizējot ilgtermiņa saistības Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvdarbu finansēšanai. Sagatavojot priekšlikumus ilgtermiņa saistību precizēšanai, ņemt vērā Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai Valsts kases norēķinu kontos uzkrāto finansējumu;

6.3. sagatavot un likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam sagatavošanas gaitā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu, ka ieņēmumi no Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecības izmaksu pievienotās vērtības nodokļa attiecīgajā gadā tiek piešķirti Kultūras ministrijai kā valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai.

Ministru prezidents I.Godmanis

Kultūras ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns